Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

(a) Kỹ thuật: Start–Stop–Continue. (Giúp phân định việc bắt đầu, dừng hoặc giữ để đưa ra hành động ngay trong 45 phút).

| Mã | Nội dung thẻ | Xếp vào cột & Lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước kiểm thử. | Continue. Cách làm hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Dồn việc cuối Sprint gây rủi ro trễ hạn. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại: "Phát hiện và thông báo lỗi trễ". Xếp Stop vì làm bị động tiến độ. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu người mua. | Không thuộc Retro. Chuyển PO (Thảo) đưa vào Product Backlog. |
| T5 | DoD chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Cần bổ sung test di động vào DoD. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Data chọn: DT-01 (Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử đặt giữ máy, lỗi phát hiện quá muộn chưa Done).

| Data | Khía cạnh | Insight (Nguyên nhân) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Quy trình | Thiếu kiểm thử cuốn chiếu từ đầu, dồn toàn bộ việc test vào sát ngày 9. |

| Hành động cụ thể | Người theo dõi | Kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Chia nhỏ PBI và test ngay khi xong từng phần (từ ngày thứ 3). | SM (Duy) & Dev | Cuối Sprint sau | Trello & Test log |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

(a) Thứ tự 5 bước: H3 -> H2 -> H5 -> H1 -> H6
 - Hoạt động bị loại: H4 ("SM chọn giải pháp giao nhóm"). Lý do: Vi phạm tính tự tổ chức, giải pháp phải do nhóm cùng thống nhất.

(b) Lời mở đầu của SM (Duy):
 "Chào cả nhà! Hôm nay chúng ta nhìn lại Sprint qua sự việc để cải thiện, tuyệt đối không đổ lỗi cá nhân. Trước tiên, hãy xem lại các hành động cải tiến từ Sprint trước nhé!"